# Regent 发布中心优化需求与方案设计

产品与技术联合评审

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档性质 | 产品与技术联合评审，用于确定下一阶段优化范围 |
| 评审对象 | Regent 发布中心，本地版本生成、构建、发布和服务器升级入口 |
| 评审日期 | 2026-10-20 |
| 文档状态 | 已完成需求碰撞，待研发评估与排期 |
| 核心结论 | 保留发布凭证、可恢复任务中心、环境化部署与回退三项需求 |

# 执行摘要

发布中心现在是一个好用的单人本地发版工具，但还不是可信的团队发布控制台。它把 Codex 生成发布内容、人工审核、构建安装包、公网部署和日志放在一个页面，主路径清楚，使用时能明显减少手工命令。

当前最大的风险不在页面是否顺手，而在发布结果是否可证明、执行中断后能否恢复、服务器升级后能否安全回退。工作区有未提交改动时仍可进入发布；发布参数固定跳过 Git 标签；发布任务主要保存在进程内；服务器部署会重新构建当前工作区，而不是部署一个已经核验过的版本包。

本次联合评审从产品经理和技术经理各提出三项需求，经过去重、合并和评分后只保留三项：发布凭证与版本追溯、可恢复的发布任务中心、环境化部署与一键回退。前两项解决发布可信度，第三项解决生产操作安全和恢复能力。

| 使用场景 | 当前判断 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 个人本地快速发版 | 好用 | 单页完成生成、确认、构建和查看日志 |
| 高频小版本迭代 | 基本可用 | 版本号建议清楚，但历史记录缺少提交、产物和部署结果 |
| 多人协作发布 | 不建议 | 没有持久化发布任务、审批记录和发布凭证 |
| 生产升级与回退 | 不成熟 | 缺少环境模型、版本包晋级、健康门禁和回滚 |

# 现状判断

已经做对的部分  本地访问范围受控，Codex 只读生成发布内容，预览可编辑，发布前有人工确认，执行过程有实时日志。对于个人维护的本地项目，这条流程已经比手工拼接命令稳定。

发布入口集中：版本内容、发布选项、服务器状态和执行日志在同一页面。

发布内容可控：Codex 只生成摘要和更新项，最终文本仍由人工修改和确认。

服务器状态可见：页面显示中继地址、连接器状态和队列深度，减少盲目部署。

失败可定位：发布和中继升级均保留日志，问题能回到具体步骤。

## 影响继续使用的缺口

| 现状事实 | 直接影响 | 需要的结果 |
| --- | --- | --- |
| 发布参数固定使用 --no-tag，发布中心不创建也不推送 Git 标签。 | 无法证明当前安装包、发布说明和某个提交属于同一版本。 | 每个正式版本绑定提交、标签、产物摘要和清单。 |
| 状态接口能返回工作区存在未提交改动，但页面只处理草稿过期，不阻断未提交发布。 | 发布内容可能包含未提交代码，后续无法从仓库复现安装包。 | 正式发布要求干净工作区；重建模式与正式发布分开。 |
| 任务集合和当前执行 ID 主要保存在进程内，只持久化最近一次任务。 | 发布中心重启后，执行中的任务可能永久显示执行中，也无法恢复上下文。 | 任务状态持久化，启动时识别孤儿任务并支持重试或恢复。 |
| 服务器升级会重新运行 deploy.sh，从当前工作区构建并上传。 | 待部署内容可能与刚刚审核、发布的版本不一致。 | 构建一次，按版本固化产物，服务器只消费该版本包。 |
| 页面只有一个公网目标和一组发布选项，没有环境选择。 | 无法区分候选环境与生产环境，也没有一键回退入口。 | 版本发布与环境部署分离，保留上一稳定版本用于回退。 |

# 产品经理提出的三项需求

产品视角优先解决三件事：用户在发布前能否判断自己将要发布什么，发布后能否查清楚发生了什么，部署失败时能否快速恢复到上一个稳定状态。

## 需求 P1 发布任务从版本号开始而不是从命令开始

当前页面第一步直接要求填写版本号。用户看不到发布范围、目标渠道、是否包含桌面安装包、计划部署到哪个环境，也没有一个可以保存和继续编辑的发布任务。建议把“制作新版本”改成“创建发布任务”，先形成发布计划，再进入审核。

发布计划包含版本号、目标渠道、目标环境、影响范围、负责人和计划时间。

发布任务可保存、恢复和复制上次配置，适合连续构建号发布。

首页只显示进行中的任务和异常任务，已完成任务进入历史记录。

## 需求 P2 发布历史必须回答“这个版本到底发布过什么”

当前左侧历史只显示版本号和日期，无法看到提交、产物、发布渠道、部署环境和最终健康状态。用户需要的是交付记录，而不是版本列表。每条发布记录应能打开完整证据链，并直接进入对应日志和部署结果。

记录提交、标签、构建开始时间、产物 SHA-256、清单地址和发布渠道。

记录每个环境的部署结果、健康检查和当前生效版本。

支持按版本、日期、环境和状态筛选，能复制历史配置创建新任务。

## 需求 P3 发布、部署和回退必须成为三个清晰动作

“确认发布”和“发布中继器并升级服务器”现在像两条相邻的快捷操作，但它们风险不同。发布应该生成本次版本包并让下载页可见；部署应该决定把已发布版本放到哪个环境；回退应该基于历史部署记录执行。三项操作应有不同的确认信息和结果状态。

发布成功后先得到可核验的版本包，不自动等同于已部署到生产。

部署时明确显示目标环境、当前版本和目标版本。

回退复用历史版本包，不在故障时重新构建代码。

# 技术经理提出的三项需求

技术视角优先解决发布链路的真实性、可恢复性和可回退性。发布中心是本地工具，但一旦触发公网升级，它就需要具备最基本的发布控制面能力。

## 需求 T1 建立不可变的发布凭证与版本包

正式发布必须能证明三件事：代码来自哪个提交，产物由哪次构建产生，公网清单和安装包是否与审核内容一致。工作区不干净时应阻止正式发布。版本标签、提交号和产物摘要应进入发布记录，而不是只留在终端日志里。

正式发布要求干净工作区，自动创建版本标签，并记录标签是否已推送。

构建产物统一存入版本目录，写入大小、SHA-256、平台和清单摘要。

重建安装包使用单独模式，不得伪装成新的正式发布。

## 需求 T2 发布任务改为持久化状态机

当前任务状态和活动锁依赖内存，服务重启会丢失执行上下文。发布中心应使用本地持久化存储保存任务、步骤、产物引用、日志位置和下一次可执行动作。状态变化必须按固定迁移执行，不能由前端自由改写。

发布中心重启后识别上一次运行中的任务，标记中断并给出恢复或重试入口。

同一时间只允许一个正式发布任务，锁必须持久化而不是只存在内存。

构建、签名、上传、部署和验证分别记录状态，失败点可直接定位。

## 需求 T3 服务器部署从“重新构建”改为“版本包晋级”

服务器升级应消费已经固化的版本包，而不是重新构建当前工作区。部署步骤需要预检、切换、健康检查和失败恢复。切换前保留上一稳定版本，健康检查失败时自动恢复旧版本。

版本包构建一次，可晋级到候选环境和生产环境，保证各环境内容一致。

部署前检查服务器可达、磁盘空间、服务状态、版本包摘要和备份条件。

健康检查失败自动回滚，人工回退也从已保存的历史版本包执行。

# 需求碰撞与取舍

产品经理的前两项与技术经理的凭证和状态机高度重叠。产品经理的发布任务计划有价值，但单独做会增加一层空状态；它更适合并入持久化任务中心。发布与部署拆分、环境化、健康检查与回退也属于同一安全问题，应合并成一个需求后再设计。

## 碰撞矩阵

| 产品候选 | 技术候选 | 关系判断 | 碰撞结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 发布历史与证据链 | T1 发布凭证与版本包 | 同一问题的用户界面与底层事实，必须一起设计。 | 合并为最终需求 A |
| P3 发布、部署、回退分离 | T3 版本包晋级与自动回退 | 产品操作边界对应技术部署边界，合并后才有完整闭环。 | 合并为最终需求 C |
| P1 发布任务与计划 | T2 持久化任务状态机 | 发布计划需要任务对象承载，单独做页面会形成重复模型。 | 并入最终需求 B |
| 增强 AI 生成体验 | 增加生成取消与流式日志 | 有价值，但不影响发布结果是否可信。 | 本次不进入前三项 |

## 统一评分

评分采用五分制，权重为用户价值 30%、发布风险降低 35%、技术复用度 25%、实现成本可控性 10%。实现成本越高，该项得分越低。合并项按完整闭环评分。

| 候选需求 | 用户价值 | 风险降低 | 技术复用 | 成本可控 | 加权分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 发布任务与计划 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.40 |
| P2 发布历史与证据链 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.95 |
| P3 发布部署回退分离 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.65 |
| T1 发布凭证与版本包 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4.40 |
| T2 持久化任务状态机 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4.20 |
| T3 版本包晋级与回退 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4.15 |

### 合并后评分

去重后的三项需求覆盖多个原始候选，因此按完整闭环重新评分，而不是简单相加。

| 候选需求 | 用户价值 | 风险降低 | 技术复用 | 成本可控 | 加权分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 发布凭证与版本追溯 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4.55 |
| B 可恢复发布任务中心 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4.35 |
| C 环境化部署与一键回退 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4.35 |

# 最终选择的三项需求

优先顺序：A 发布凭证与版本追溯，B 可恢复发布任务中心，C 环境化部署与一键回退。

## 需求 A 发布凭证与版本追溯

目标：让每一次正式发布都能回答代码来自哪里、构建出了什么、用户下载到了什么。发布记录成为不可变凭证，后续部署、回退和问题排查都引用同一份证据。

| 凭证字段 | 内容要求 | 生成时机 |
| --- | --- | --- |
| 版本任务 | 版本号、发布渠道、负责人、备注 | 创建发布任务时 |
| 代码凭证 | 提交 SHA、分支、标签、工作区是否干净 | 预检和构建前 |
| 构建产物 | 平台、文件名、大小、SHA-256、运行时签名 | 产物生成后 |
| 发布清单 | 客户端发布码、网页发布标记、下载集合摘要 | 清单写入后 |
| 人工确认 | 审核内容摘要、确认时间、操作者 | 确认发布时 |
| 部署引用 | 环境、部署记录、健康结果、生效版本 | 每次部署后 |

正式发布遇到未提交改动时直接阻止，并显示具体文件和清理方式。

版本标签必须绑定构建提交；标签未推送时，公网部署保持禁用或明确标记为本地发布。

产物写入独立版本目录，下载清单只引用该目录中的文件。

发布记录不可原地修改，只允许追加备注和后续部署、回退事件。

验收：任一线上版本都能在发布中心找到提交、标签、安装包摘要、清单和部署记录；无法复现或无法追溯的正式发布数量为零。

## 需求 B 可恢复发布任务中心

目标：让发布任务在浏览器关闭、页面刷新或发布中心重启后仍然可查询、可恢复、可判断。发布计划、执行状态和日志不再依附当前页面。

| 状态 | 含义 | 允许动作 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | 发布计划和内容草稿 | 编辑、预检、删除 |
| PREFLIGHTING | 检查工作区、工具链、服务器和产物条件 | 取消、查看检查项 |
| BUILDING | 构建前端、桌面安装包和运行时 | 取消、查看日志 |
| PUBLISHING | 写入清单、上传静态产物、同步版本信息 | 等待、失败后重试 |
| DEPLOYING | 晋级版本包到指定环境 | 查看步骤、受控取消 |
| VERIFYING | 健康检查和下载校验 | 等待，失败后自动回退 |
| SUCCEEDED | 发布和所需部署均完成 | 部署到其他环境、复制配置 |
| FAILED | 某个步骤失败 | 查看失败点、重试、回退 |
| ROLLED_BACK | 已恢复到历史稳定版本 | 查看证据、复制复盘记录 |

使用 SQLite 保存任务、步骤和产物元数据，日志仍按任务写入独立文件。

启动时扫描 RUNNING 任务，无法恢复的标记为 INTERRUPTED，并提供重试入口。

任务事件采用追加写入，记录时间、步骤、状态、消息和关联产物。

前端使用事件流或轮询刷新状态，关闭页面不会终止后台任务。

发布任务、部署任务和生成任务使用同一个作业模型，但保留不同 kind。

验收：发布中心重启后十秒内能识别上一次执行中的任务；页面刷新不丢失当前发布；所有历史任务都能查到状态、步骤和日志位置；正式发布不会因内存锁丢失而并发生效。

## 需求 C 环境化部署与一键回退

目标：把“发布版本”和“部署环境”拆开。同一个不可变版本包可以晋级到候选环境和生产环境；每次部署都先预检，再切换，再健康验证，失败时恢复上一稳定版本。

| 步骤 | 必须执行的检查或动作 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 预检 | 服务器可达、磁盘空间、服务状态、版本包摘要、备份条件 | 停止，不切换线上文件 |
| 准备 | 上传或拉取版本包，校验 SHA-256，创建当前版本备份 | 清理临时文件，保留旧版本 |
| 切换 | 原子替换版本链接或目录，更新静态前端和配置 | 恢复备份并保持旧服务 |
| 重启 | 重启服务并等待进入 active 状态 | 自动回退到上一稳定版本 |
| 验证 | 健康接口、连接器在线、下载页和关键静态资源 | 自动回退并记录失败证据 |
| 完成 | 记录环境当前版本、健康结果和操作者 | 允许人工确认或再次回退 |

环境配置保存地址、SSH 连接、安装目录、服务名和健康检查地址。

服务器目录采用版本目录加 current 链接，回退只切换链接，不重新构建。

页面分别展示“发布版本”和“部署环境”，禁止用同一个按钮暗示两件事已完成。

自动保留最近三个稳定版本和一个当前回退点，超出策略后清理。

验收：服务器部署使用与发布记录相同的产物摘要；健康检查失败时自动恢复上一版本；人工回退不依赖源代码工作区；发布中心能明确显示每个环境当前生效版本。

# 目标页面结构

页面不需要扩成大型平台，但需要把不同风险的操作放到正确层级。建议保留单页工作台，左侧导航改为发布任务、环境部署、历史记录和系统状态。

发布任务：承载计划、预检、内容生成、审核、构建和产物，解决版本号输入过早的问题。

环境部署：显示环境、当前版本、目标版本、预检、部署和健康结果，替代单一公网升级按钮。

历史记录：保存发布凭证、部署记录、日志和回退入口，避免只看到版本号和日期。

系统状态：集中显示 Codex、Git、Node、Maven、服务器连接和磁盘空间，不必等失败后翻日志。

# 实施顺序

| 阶段 | 交付范围 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 发布可信 | 干净工作区门禁、标签与提交记录、产物版本目录、SHA-256、严格发布模式 | 新建正式版本都有完整发布凭证 |
| 第二阶段 任务可恢复 | SQLite 任务模型、状态机、步骤事件、启动恢复、历史任务页面 | 刷新或重启不再丢失任务上下文 |
| 第三阶段 部署可回退 | 环境配置、版本包晋级、预检、健康门禁、自动与人工回退 | 生产升级和回退都只消费版本包 |

三项需求有依赖关系，不建议先做华丽的历史页面再补底层模型。A 提供事实，B 提供任务和状态承载，C 才有可靠的部署与回退对象。

# 关键数据与技术契约

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| release | id, version, channel, commit_sha, tag_name, status, approved_at | 一次正式发布的不可变主记录 |
| release_artifact | release_id, platform, file_name, size_bytes, sha256, signature | 安装包、运行时和静态前端包 |
| release_job | id, release_id, kind, status, current_step, created_at, updated_at | 发布、部署和生成任务的统一作业记录 |
| job_event | job_id, sequence, level, step, message, occurred_at | 只追加的执行事件，用于恢复和审计 |
| deployment | id, release_id, environment_id, previous_release_id, status, health | 一次环境部署和回退依据 |
| environment | id, name, server, install_dir, service_name, health_url | 候选和生产等部署目标 |

接口建议：POST /api/releases 创建发布任务；POST /api/releases/{id}/preflight、generate、approve、publish；POST /api/deployments 创建环境部署；POST /api/deployments/{id}/rollback；GET /api/jobs 和事件流查询任务进度。所有写接口继续限制本地来源，并增加一次性请求标识防止重复提交。

# 风险与待决策

| 风险或决策 | 建议 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Git 标签是否必须推送 | 正式公网发布必须推送标签；仅重建安装包使用独立模式。 | 需要发布机具备 GitHub 推送凭据。 |
| 历史产物占用磁盘 | 按环境保留最近三个稳定版本，当前目录已有约 1.2 GB 安装包，需要容量提示和清理策略。 | 避免长期堆积多个大安装包。 |
| 数据库迁移不可逆 | 部署预检增加迁移兼容性标记；不可逆迁移要求人工确认和备份。 | 回退不只恢复程序，也要考虑数据结构。 |
| 本地页面安全边界 | 保留仅本机监听，增加严格 Origin、一次性请求标识和敏感操作确认。 | 降低其他本地页面误触发发布的风险。 |

# 本次不做

不建设通用 CI/CD 平台，不接管其他项目的发布流水线。

不在本阶段实现多租户、组织级权限和远程审批中心。

不自动处理数据库回滚，数据库迁移只做兼容性提示和人工门禁。

不把 AI 生成内容变成自动发布决策，人工确认仍保留。

# 结论

发布中心值得继续做，但下一阶段的目标应从“更顺手地执行命令”调整为“可信地管理发布”。先固化发布凭证和任务状态，再建立环境部署与回退，能让现有单页工具逐步具备团队可用的发布控制能力，同时不牺牲当前低门槛的本地使用体验。